7.15第一周
宇翔
（1）SBC kernel 开发环境搭建 @王宇祥@胡冰 （今天完成）
（2）恒润相机+恒润开发板 搭配 点亮+ 车载以太网 @王宇祥@胡冰（今天完成）
（3）SBC  perf移植 @王宇祥@胡冰 （本周完成）
张豪
（1）JP4 Radar的can信息 （本周完成）
（2） 和李俊，宝杯讨论 后面 can部分的架构，是否拆分或者合并（树楠，志昊参与评估）（本周完成）
志昊
（1）TDA 解决A15图片解码时间戳和核间通信拿到的时间戳一致性 （今天完成）
（2）TDA V3.6 HDMI 帧率更新 从60更新到25fps （明天之前）
树楠
（1）FLC HDMI collect CAN X86 HAL接口封装测试（今天或者明天完成）
（2）ICC 活体采集：AVNET+丘钛AR0144（预计本周五早上开始，下周一晚上交付，如果能提前最好）
（3）不清楚HIL 播图的进展，待反馈，是否还有延续工作？？？
胡冰
（1）HDMI collect  X86下验证 多个进程使用同一个V4L2 dev，确定数据正确性 @胡冰@宇翔（今天完成）
（2）TDA CAM debug  OV2718 （ongoing）@胡冰 （今天完成）
（3）TDA2SX V3.6 代码整理，git管理，测试各个module，版本发布 @李志昊@胡冰 （看进度 预估一个周）
（4）整理handbook （本周初版）
7月17日 22点 王宇祥 日报
做了什么
1.根据海国给的提示清楚了配置寄存器的代码位置。但是由于代码过于庞大，对代码没有一个大	体的流程。
2.在自己配置好环境下编译成功并成功在S32V234板子上点亮了摄像头（有点小激动）。编译	环境搞了好几遍，最后发现是一个环境变量出现问题和一个命令没安装。发现问题后，就好解	决了。
3.对编译perf有了大概的一个流程。

以后做什么
1.移植perf到S32V234。
2.把ar0135摄像头点亮。
做后感
感觉自己在遇到一个大项目的时候，无从下手。经过指导还是有了方向，缩短了范围。但是感觉自己的思绪还是很乱，感觉代码不可控。
还有个感受，就是在这就感觉像在学校实验室一样，讨论的氛围非常nice。

7月18日 22点49 王宇祥 日报
做了什么
1.根据手册编译了S32V23 BSP19内核.
2.在内核目录下编译了perf.
3.最后对上述工作进行了报告整理
以后做什么
1.修好电脑.
2.恒润相机+恒润开发板 搭配 点亮+ 车载以太网.
做后感
遇到了稍微熟悉点的东西,感觉就有了解决问题的办法.有方法,一步一步来就可以了

7月19日 23点30 王宇祥 日报
做了什么
1.编译x86 hal层的camera与can接口
2.使用vcan进行测试can程序.

以后做什么
1.编译数据对比代码,进行测试can数据传输是否正确
2.恒润相机+恒润开发板 搭配 点亮+ 车载以太网.

第一周 周报
问题和风险：
对代码框架不熟悉.
对makefile不熟悉.

上周工作：

在S32V234开发板上点亮了ar0144的摄像头.
搭建 NXP S32V234 BSP19 开发环境.
在NXP S32V234 kernel目录下编译好了perf测试工具.
使用VCAN进行测试,数据传输的正确性.
编写上述工作文本.

下周计划：

对VCAN的测试代码进行整理并进行发布.
熟悉camera相机的驱动流程以及代码框架.
熟悉makefile.

问题和风险：
对代码框架不熟悉.
对makefile不熟悉.

上周工作：

在S32V234开发板上点亮了ar0144的摄像头.
搭建 NXP S32V234 BSP19 开发环境.
在NXP S32V234 kernel目录下编译好了perf测试工具.
使用VCAN进行测试,数据传输的正确性.
编写上述工作文本.

下周计划：

对VCAN的测试代码进行整理并进行发布.
熟悉camera相机的驱动流程以及代码框架.
熟悉makefile.

7月22日第二周
本周任务分配
hi all 我梳理了一下 我们这个周的工作：
宇翔
（1）FLC : X86 HAL : 接口测试（重要紧急）（今天完成）
（2）FLC : X86 HAL : 版本发布（重要紧急）（今天完成）
（3）USB接口的 HDMI采集卡使用方法和流程，输出文档（重要不紧急）或者 李志昊
张豪
（1）熟悉JP3测试代码，继续测试JP4 CAN Parser稳定性，输出测试数据结果，和测试方案（重要不紧急）（明天晚上）
（2）和李俊，宝杯讨论 后面 can部分的架构，是否拆分或者合并（树楠，志昊参与评估）（重要不紧急）（本周完成）
志昊
（1）TDA V3.6 HDMI 帧率更新 从60更新到25fps （重要不紧急）（明天之前）
（2）FLC V3.6 升级完成后 HDMI recevcer error （重要不紧急）（本周完成）
（3）TDA CAM debug  OV10640+OV490（重要不紧急） （周三晚上之前）
树楠
（1）ICC 活体采集：AVNET+丘钛AR0144（重要紧急）（今天完成）
（2）HIL 播图 新数据验证（重要）（待定）
（3）板级硬件资源梳理，功耗等（重要）（待定）
胡冰
（1）输出文档：HAL 版本发布流程（重要紧急）（今天完成）
（2）整理handbook （重要紧急）（今天初版）
（3）TDA2SX V3.6 代码整理，git管理，测试各个module，版本发布 @李志昊@胡冰@宇祥（重要不紧急）（看进度 预估一个周）
        - V3.6 代码整理
        - Git 仓库重构
        - 测试各个模块
        - 正式版本发布
（4）ICC 恒润板子+恒润相机（紧急不重要）（今天或者明天）
（5）ICC Aptive板子+Aptive AR0144 相机（紧急不重要）（今天或者明天）
（6）TDA4 初步探索（待定）

7月22日 日报 23. 56
做了什么
1.使用 PCAN对X86 Ubuntu hal CAN接口进行了测试
2.学习发布版本.

以后做什么
1. USB接口的 HDMI采集卡使用方法和流程

7月23日 日报 00:02
做了什么
1.X86 Ubuntu hal camera接口代码熟悉
2.USB接口的 HDMI采集卡使用方法和流程
3.发布hal_release V1.2.1版本
以后做什么
1. 整理USB接口的 HDMI采集卡使用方法和流程技术文档.
7月24日 日报 00:05
做了什么
1.查看横润相机基于NXP的源代码.
2.学习cmake.
以后做什么
1.成功运行恒润相机的源代码.
2.熟悉cmake.
7月25日 日报 00:08
做了什么
1.调试好恒润相机代码的cmake bug.
2.搭建TDA V3.4 开发环境.并完成编译.
以后做什么
1.TDAV3.4 HAL接口测试 ： 测试hal_camera_get_frame 同步和异步 时间戳问题
2.TDA V3.6 HAL 开发 A15 和 M4 时间映射功能，确保M4可以拿到UTC时间戳

周报 7月27日
近期工作重点:

TDAV3.4 HAL接口测试

问题和风险：

恒润相机代码opencv库交叉编译一直不成功

上周工作：

1.使用 PCAN对X86 Ubuntu hal CAN接口进行了测试
2.USB接口的 HDMI采集卡使用方法和流程
3.发布hal_release V1.2.1版本
4.搭建TDA V3.4 开发环境.并完成编译.

下周计划：

1.TDAV3.4 HAL接口测试： 测试hal_camera_get_frame 同步和异步时间戳问题
2.TDA V3.6 HAL 开发 A15 和 M4 时间映射功能，确保M4可以拿到UTC时间戳

7月29日第三周
本周任务分配
hi all 梳理了本周的任务：有问题随时沟通：
志杰
（1）TDA V3.6 验证M4 SYS-Bios上“TDA播图HDMI重帧和漏帧”问题 @志杰@预计周三晚上出结果
（2）TDA V3.6 验证A15-Linux上“TDA播图HDMI重帧和漏帧”问题 : Plan B （如果需要的话）@志杰
（3）TDA V3.6 HDMI recevcer error 影响江昊 跑评测 @志杰（周四）
（4）FLC1.0 TDA2SX 功耗测试 测试多个核的性能（本周）
（5）支持树楠测试：V3.4 和 V3.6 Hal 测试任务拆分，同步给树楠cc胡冰（本周）
宇翔
（1）TDA V3.4 HAL 接口测试 ：测试hal_camera_get_frame 同步和异步 时间戳问题 @宇祥@胡冰 结果反馈给高煜（明天）
（2）TDA V3.4 搭建软件开发环境文档完善优化（今天）
（3）TDA V3.6 搭建软件开发环境文档完善优化（本周）
（4）TDA V3.4 和V3.6 制作sd卡启动盘（本周）
（5）学习TDA以及NXP HAL 接口实现
（6）支持树楠测试：X86 hal 测试任务拆分，同步给树楠cc胡冰（本周）
张豪
（1）JP4 CAN parser 脚本继续优化 @张豪@李志昊（今天）
（2）JP4 CAN parser 验证结果发布 以正式邮件发布（今天）
（3）学习TDA3.4 和 3.6 环境搭建，以及sd卡启动盘制作（本周）
（4）学习NXP平台 环境搭建以及SD卡启动盘制作（本周）
（5）学习TDA以及NXP HAL 接口实现，支持测试（长期任务）
志昊
（1）TDA V3.6 ti_components and visionSDK 代码整理，验证，并上传Git 由胡冰开头志昊完成，需要树楠测试 flc 8.15 交付  8月7号之前 HAL Test ok（本周）
（2）支持树楠测试：NXP HAL 测试任务拆分，同步给树楠cc胡冰；任务多需要宇祥或者张豪支持（本周）
（3）ICC：恒润板子+恒润AR0135 相机 HAL接口封装（本周）
（4）QNX 预研 （优先级低）
（5）trustZoon +SecureBoot调研（优先级低）
树楠
（1）Cunit 单元测试完善（本周）
（2）SCPTP 跨平台测试工程搭建完善（待议）
（3）V3.4 和 V3.6 hal_sys_interface 确认eve 和 dsp可以正常使用。@树楠 确认接口可以工作 获取各个核的占用率 集成到 jh_release 分支（今天）
（4）tda2s v3.4 和 v3.6 以及 NXP 还有 X86 的 HAL 测试报告如何生成？测试案例设计 @树楠@胡冰（本周）
胡冰
（1）Hand Book 编写 @胡冰（本周）梳理TDA4 开发的checklist
（2）TDA V3.6 ti_components and visionSDK 代码整理，验证，并上传Git 由胡冰开头志昊完成（本周）需要树楠测试 flc 8.15 交付  8月7号之前 HAL Test ok
（3）TDA4 bring up（本周）
 *
开发编译环境搭建以及代码管理机制确定
 *
TDA4 bring up 框架梳理文档
 *
TDA4 Camera BringUp 的流程和方案制定
 *
HAL Camra 接口封装方案制定
 *
HAL CAN 接口封装方案制定
 *
HAL 接口测试方案制定
 *
TDA4 计算单元 HAL接口封装制定
（4）Hal_release的Git仓库重建，支持CMake 支持各种模块配置（本周） @胡冰
（5）支持树楠测试，梳理各个模块测试list以及review 版本发布（本周） @胡冰
（6）组内简单培训：BSP组的日常工作，用到了哪些嵌入式设备，以及用到了哪些嵌入式技术（本周）@胡冰

7月29日 日报 00:11
做了什么
查看TDAV3.4代码.
搭建TDAV3.4 开发环境,制作SD启动卡.
以后做什么
测试hal_camera_get_frame 同步和异步时间戳问题
7月30日 日报 23:50
做了什么
1.更新“基于TDA2SX Vision SDK3.4 软件开发环境搭建文档”
2.查看TDA2SX Vision SDK3.4代码
明天做什么
1.TDA V3.4 HAL 接口测试 ：测试hal_camera_get_frame 同步和异步 时间戳问题
2.TDA V3.6 搭建软件开发环境文档完善优化

7月31日 日报 00:11
做了什么
新员工培训
编写脚本用来测试v3.4输出的时间戳问题.
以后做什么
测试hal_camera_get_frame 同步和异步时间戳问题
TDA V3.6 搭建软件开发环境文档完善优化
8月1日 日报 00:09
做了什么
在call_back里测试hal_camera_get_frame 同步和异步时间戳问题
查看tda V3.6代码,准备明天测试capture
以后做什么
测试tda V3.6 capture
TDA V3.6 搭建软件开发环境文档完善优化
8月2日 日报 11:45
做了什么
修改时间戳同步异步问题
学习TDA HAL接口实现.
以后做什么
继续学习TDA HAL接口实现

## 周报
问题和风险：

对git工具的那一套不熟悉

上周工作：

1.搭建TDAV3.4 开发环境,制作SD启动卡.
2..TDA V3.4 HAL 接口测试 ：测试hal_camera_get_frame 同步和异步 时间戳问题
3.更新“基于TDA2SX Vision SDK3.4 软件开发环境搭建文档”
4.修改时间戳同步异步问题并进行测试

下周计划：

1.学习git工具.
2.学习TDA HAL接口实现.

8月5日 日报 22:57
做了什么
1.将周末跑出的数据进行测试,发现有丢帧问题.
2.查看TDA V3.4 文档”Vision SDK Software Architecture”.
以后做什么
1.继续测试getframe同步异步问题.
2.横润相机查看fps,并更新固件

8月13日 日报 00:20
做了什么
1.搭建tda3.6环境,在3.6环境上测试getframe时间戳同步异步问题,发现有各10帧丢一帧问题.
2.学会在车上调试.在车上测试发现无上述情况.所以断定是硬件问题.
明天做什么
1.将生产者的memcpy去掉在测试长时间,观测有无溢出问题.
2.解决C+c 导致程序崩掉.

8月14日日报 00:20
做了什么
1.测试sd卡与ssd环境下的存图 丢帧情况.发现ssd效果明显很好,溢出现象目前未出现.
2.测试发现只要救帧就会出现m4丢帧,所以采用两种方案.1.取最新\2.取连续
以后做什么
1.长时间测试ssd环境存图,
2.完善上述两种方案

8月15日日报 23:50
做了什么
1.长时间测试ssd环境存图:发现出现capture异常丢帧问题.
2.测试发现未出现消费者连续消费影响m4丢帧的问题.,猜测是ssd与sd环境导致,
3.测试sd环境下消费者连续消费是否会影响m4丢帧,证明问题所在
以后做什么
1.继续追寻消费者连续消费影响生产者问题.
2.完善代码两种方案.

8月16日日报 23:28
做了什么
1.解决tda3.6memcpy导致capture丢帧问题.
2.阅读tda3.6代码与文档
以后做什么
1.压力测试两种方案并完善代码

# 周报
工作目标
     tda hal接口的开发维护.
本周工作
1. 设计getframe新方案,生产者和消费者都没用memcpy,并测试.
2. 保证在缓冲区拿的帧不被污染的情况下,可以救出缓冲区所有帧.
3. 设计两种方案:一直拿最新 与 拿出的总是连续的.
4. 测试ssd环境下存图,图片正常.
下周工作
1. 完善两种方案代码.
2. 分析callback影响capture link丢帧问题.
3. 学习TDA 代码与文档.

8月19日日报 23:28
做了什么
1.压力测试两种方案(hal_cameraget_frame).
2.分析call back影响capture 丢帧.发现是底层驱动队列里面的双向链表为空.
以后做什么
1.理清tda 3.6 vision sdk代码逻辑,继续分析call back问题
2.整理代码并进行发布.

8月20日日报 23:28
做了什么
1.整理两种方案接口代码.并进行小测试,证明接口整理期间无逻辑问题.
2.阅读tda 3.6 vision sdk 代码框架,从hal_test_main----capture link初始化以及开始工作有个初步了解
以后做什么
1.在好相机测试并提交代码.
2.继续学习tda 3.6 vision sdk 代码

8月21日日报 23:35
做了什么
1.学习tda 3.6 vision sdk 代码
2.经志浩指导.tda 3.4 解决”-19开头”问题,解决tda3.6 解码编码问题.
以后做什么
1.发布tda 3.6解码编码选择问题.
2.继续学习tda 3.6 vision sdk 代码

8月22日日报 23:30
做了什么
1.测试v3.4 v3.6丢一帧问题,3.4无丢帧 3.6有丢帧.
2.查找perf缺少功能问题
以后做什么
1.回退3.6代码定位丢一帧原因.

1.增加编码或不编码选项
2.修复hal_camera_get_frame接口memcpy导致丢帧问题.
3.增加hal_camera_get_frame接口两种可选方式 lastest和continue.

工作目标
     tda hal接口的开发维护.
本周工作
1. 压力测试两种方案(hal_cameraget_frame).
2. 整理代码.
3. 经志浩指导.tda 3.4 解决”-19开头”问题,解决tda3.6 解码编码问题.
4. 测试并定位丢一帧问题.最终定位ti_components,并与胡冰解决丢一帧问题
下周工作
1. 在新的ti_components基础上测试hal_camera_get_frame接口的两种方案.
2. 学习tda2 sdk3.6代码.
8月26日日报 23:30
做了什么
1.在新的ti_components 上整理 hal_camera_get_frame两种方案代码,并push到我自己的分支.
2.新建git仓库进行测试解偶.
以后做什么
1.测试修改配置文件来移动git仓库.

8月27日日报 23:30
做了什么
1.tda2 sdk3.4 代码解偶,并重新搭建ti_ components,保持与之前tag1.11.11一致.
2.熟悉树楠测试框架.
以后做什么
1.使用树楠的测试框架来进行测试3.6 3.4

8月28日日报 23:30
做了什么
1.熟悉树楠的测试框架
2.使用树楠的测试框架测试3.4新仓库.
以后做什么
1.为hcptp添加测试用例测试hal_camera_get_frame

8月29日日报 24:30
做了什么
1.为hcptp添加测试用例测试hal_camera_get_frame
2.NXP V1.2 和北京硬件平台维护代码解耦

以后做什么
1.完善测试用例
2.交接张豪的内容

8月30日日报 23:30
做了什么
1.完善测试用例,并使用hcptp测试.
2.交接张豪的内容
以后做什么
1.hal_camera_get_frame可配置方式的原理文档整理

8月31日日报 15:30
做了什么
1.hal_camera_get_frame可配置方式的原理文档整理
以后做什么